Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa tuvimos una segunda reunión de toma de requerimientos la que nos permitió obtener información crucial sobre el rumbo del proyecto, nos replanteamos la visual de la página para hacerlo amigable, acorde a los gustos e intereses de nuestra cliente, ajustamos el desarrollo a sus necesidades. El desarrollo se continuó con Node.js y se robusteció la base de datos en MySQL |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo, principalmente es digitalizar los procesos de atención, registro, pagos y gestión en general de la veterinaria Pucará, el propósito es automatizar procesos para optimizar los tiempos de atención. |
| Metodología | La metodología que estamos utilizado sigue siendo la ágil Scrum adaptado con entregas incrementales. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño de arquitectura y base de datos, Desarrollo sitio web frontend y backend, | Modelado de Base de datos, Diseño arquitectura, Imprementación del Backend con Nodje.js y MySQL, integración | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | 3 semanas | Mario Garrido Saúl Avila | Requiere coordinación constante entre backend y frontend y dependencia de la definición final de la base de datos. | En Curso | Se ajustó la estructura de tablas para mejorar la integridad referencial. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Trabajo en equipo efectivo: la coordinación constante entre el Project Manager y el Desarrollador ha permitido cumplir los plazos establecidos y mantener una comunicación fluida. Disponibilidad del cliente: la colaboración por parte del personal de la Clínica Veterinaria Pucará ha permitido obtener información precisa sobre los requerimientos y procesos internos. Planificación clara: contar con una carta Gantt y metodología Scrum adaptada ha permitido distribuir el trabajo por etapas de forma organizada. Limitaciones: Tiempo, lo que ha dificultado mantener un ritmo constante de avance ya que a veces no es compatible el horario laboral y académico.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto, se alcanzó un avance significativo en la primera fase, basado en los requerimientos iniciales obtenidos en la reunión de levantamiento. Sin embargo, en una segunda instancia de reunión con el cliente, este entregó nuevos detalles y precisiones respecto a sus necesidades reales y las funcionalidades esperadas del sistema. Dicha retroalimentación resultó fundamental para el éxito del proyecto, ya que permitió reajustar el enfoque del desarrollo y alinear la solución a los procesos reales de la clínica. Como consecuencia, fue necesario modificar parte del trabajo previamente realizado, incluyendo la eliminación de la primera propuesta del frontend, para dar paso a un nuevo diseño de interfaz, más intuitivo, funcional y adaptado a las expectativas del cliente y al flujo operativo de la Clínica Veterinaria Pucará.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En cuanto al avance general del proyecto, a pesar de haber sido necesario reiniciar parte del desarrollo debido a los ajustes solicitados por el cliente, el equipo se encuentra cumpliendo con el cronograma establecido en lo referente a la ejecución técnica y desarrollo del prototipo. No obstante, se identificó un ligero desfase en la documentación del proyecto, ya que se priorizó el desarrollo funcional del sistema con el objetivo de contar con una versión operativa lo antes posible. Actualmente, el equipo se encuentra regularizando la documentación técnica y administrativa, asegurando la coherencia entre los avances prácticos y los entregables formales del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.