|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento, el proyecto se encuentra en línea con los tiempos definidos en el plan de trabajo, especialmente en lo relacionado con el desarrollo técnico del prototipo. Sin embargo, se presentaron ajustes en los plazos de documentación, ya que se priorizó avanzar en la parte funcional del sistema. Entre los factores que han facilitado el desarrollo destacan la buena comunicación con el cliente, la colaboración del equipo y el uso de una metodología ágil, mientras que las principales dificultades han sido los cambios de requerimientos y la coordinación de reuniones con el cliente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades enfrentadas han sido con el tema de los ajustes de requerimientos por parte del cliente y la gestión del tiempo entre las distintas etapas del proyecto. Para resolver estas situaciones, se implementó una planificación flexible, priorizando las tareas críticas y adaptando los sprints según los cambios solicitados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que hemos logrado mantener el proyecto dentro de los plazos establecidos y con buenos resultados técnicos. Destaco la capacidad de adaptación frente a los cambios de requerimientos del cliente y la colaboración efectiva con mi compañero. Sin embargo, reconozco que debo mejorar la gestión del tiempo, ya que la compatibilidad con mi horario laboral ha limitado la dedicación a ciertas tareas, especialmente la documentación. Para enfrentar esto, trataré de mantener un seguimiento más constante de los avances y entregas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud está relacionada con la presentación final del proyecto, específicamente sobre el formato y los criterios de evaluación que se aplicarán. Me gustaría confirmar con el docente como será la presentación del sistema al cliente y si existe un modelo o estructura sugerida para dicha presentación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento, no es necesario redistribuir las actividades, ya que la asignación actual ha resultado eficiente y productiva entre ambos integrantes. Cada miembro ha cumplido con sus responsabilidades según su rol, manteniendo un óptimo nivel de coordinación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Considero que ambos hemos trabajado de manera eficiente en equipo, manteniendo una adecuada distribución de tareas y una comunicación constante. No obstante, sería beneficioso reforzar la planificación semanal mediante reuniones más frecuentes, lo que permitiría revisar avances, resolver imprevistos y ajustar el desarrollo a los plazos establecidos de forma más óptima.