## Slide 1
EDT - Clínica Veterinaria Pucará
1. Iniciación del
proyecto
1.1 Acta de constitución
1.2 Matriz RACI
1.3 Levantamiento de
requerimientos
1.4 Kick-off
1.5 Análisis de mercado
2. Análisis y Diseño
2.1 Modelado de casos de uso
2.2 Arquitectura del sistema
2.3 Prototipos
2.4 Modelos de base
de datos
2.5 Validación del diseño
3. Desarrollo del
sistema
3.1 Ambiente de desarrollo
3.2 Módulo 1 – Fichas clínicas
3.3 Módulo 2 – Agenda
3.4 Módulo 3 – Certificados
3.5 Módulo 4 – Usuarios
3.6 Control de versiones
y documentación
4. Pruebas del sistema
4.0 Plan de pruebas
4.1 Ambiente de pruebas
4.2 Iteración 1
4.3 Iteración 2
4.4 Iteración 3
4.5 Informe final de
pruebas
5. Implantación y
Cierre
5.1 Capacitación y entrega
del sistema
5.2 Cierre del proyecto