MINUTAS DE REUNIONES
Proyecto Clínica Veterinaria Pucará

Versión: 1.0
Fecha: Noviembre 2025
Responsables: 
Saúl Ávila (PM) 
Mario Garrido (Desarrollador)

Minuta de Reunión – 29/08/2025

Modalidad: Remota (Google Meet)

Duración: 12 minutos

Objetivo de la reunión:

- Definir inicio del proyecto y planificación de Sprint 1

Temas tratados:

- Definir inicio del proyecto y planificación de Sprint 1

Acuerdos

| Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Crear repositorio del proyecto | Mario | 31/08 |
| Preparar borrador de requerimientos | Saúl | 01/09 |
| Generar primer draft de arquitectura | Mario | 02/09 |

Tareas

- Saúl revisará documentación base

- Mario hará setup del proyecto

Próxima Reunión

Fecha: 05/09/2025

Minuta de Reunión – 05/09/2025

Modalidad: Remota (Google Meet)

Duración: 30 minutos

Participantes:

Objetivo de la reunión:

- Primera toma de requerimientos con la clienta

Temas tratados:

- Necesidad de agenda, fichas clínicas y certificados

Acuerdos

| Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Redactar listado formal de requerimientos | Saúl | 07/09 |
| Diseñar prototipo inicial | Mario | 10/09 |

Tareas

- Saúl enviará documento preliminar para validación

Próxima Reunión

Fecha: 12/09/2025

Minuta de Reunión – 03/10/2025

Modalidad: Remota (Google Meet)

Duración: 14 minutos

Objetivo de la reunión:

- Validación del prototipo con cliente

Temas tratados:

- Validación del prototipo

- Cliente solicita rediseño del frontend

- Ajustes en ficha clínica y agenda

Acuerdos

| Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Rediseñar interfaz completa | Mario | 07/10 |
| Actualizar documento de requerimientos | Saúl | 04/10 |

Tareas

- Ajustar prototipo a observaciones reales

Próxima Reunión

Fecha: 05/10/2025

Minuta de Reunión – 05/10/2025

Modalidad: Remota (Google Meet)

Duración: 12 minutos

Objetivo de la reunión:

- Presentación del rediseño del frontend

Temas tratados:

- Presentación del rediseño del frontend

- Validación flujo ficha clínica

Acuerdos

| Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Integrar diseño nuevo al sistema | Mario | 09/10 |
| Documentar flujo de usuario | Saúl | 06/10 |

Tareas

- Ajustar diseño final

Próxima Reunión

Fecha: 10/10/2025

Minuta de Reunión – 19/10/2025

Modalidad: Remota (Google Meet)

Duración: 10 minutos

Objetivo de la reunión:

- Revisión Sprint 4

Temas tratados:

- Revisión Sprint 4

- Certificados funcionando

- Pendiente módulo roles

Acuerdos

| Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Corregir bugs en agenda | Mario | 20/10 |
| Preparar QA Sprint 4 | Saúl | 21/10 |

Tareas

- Mario revisará errores

- Saúl preparará QA

Próxima Reunión

Fecha: 21/10/2025

Minuta de Reunión – 21/10/2025

Modalidad: Remota (Google Meet)

Duración: 13 minutos

Objetivo de la reunión:

- Planificación del cierre del proyecto

Temas tratados:

- Planificación del cierre del proyecto

- Revisión módulo de roles

- Últimos ajustes y documentación

Acuerdos

| Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Concluir módulo de roles | Mario | 23/10 |
| Redactar conclusiones del informe | Saúl | 24/10 |

Tareas

- Ambos cerrarán documentación final

Próxima Reunión

Fecha: 06/11/2025

Minuta de Reunión – 06/11/2025

Modalidad: Remota (Google Meet)

Duración: 15 minutos

Objetivo de la reunión:

- Verificación de detalles

Temas tratados:

- Revisión certificados

- Revisión de la web

- Ajustes generales

Acuerdos

| Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Revisar validaciones | Mario | 23/10 |
| Terminar el informe | Saúl | 24/10 |

Tareas

- Ambos cerrarán documentación final

Próxima Reunión

Fecha: Reunión solo si es necesaria